ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 администрации МО «Калининский сельсовет»

О мероприятиях, связанных с пропуском

весеннего половодья 2014 года.

 В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья, для руководства и контроля за работами, связанными с пропуском паводка 2014 года, предотвращения возможных негативных последствий от паводковых вод, администрация МО «Калининский сельсовет»

Постановляет:

 1. Создать чрезвычайную противопаводковую комиссию (ЧПК)

 МО «Калининский сельсовет» в следующем составе:

 Испусинов У.И. – глава МО «Калининский сельсовет»

 председатель комиссии, ответственный за село Калинино.

 Шаймаков Г.Ш. – председатель р/колхоза «Калининский»

 заместитель председателя комиссии.

 Кудайбергенова А.Х.- главный специалист сельсовета,

 заместитель председателя комиссии, ответственный за эвакуации

 населения.

Члены комиссии:

 Стамкулов А.Х.. – ответственный за с. Лебяжье и Барановка

 Баймухамбетов Т. Р.- ответственный за хут. Новояцкий и Нариманово

 Кашин А.А. – ответственный за кордоны 1,2,3 обжорского участка Госзаповедника

 Бисалиев Г.М.- ответственный по выделению техники.

 Нурлиев А.Г. – директор МОУ «Калининская СОШ»

 Таскараева С.Е.– директор МОУ «Лебяжинская ООШ»

 Ильтаева М. А. – заведующая ФАП с. Лебяжье

 Кушпенова Г.А.- заведующая ФАП с. Калинино

 Джиренчеев Б.И. – монтер АТС с. Калинино

 Утеев С.Е. – инженер-энергетик р/колхоза «Калининский»

 2. Все указания ЧПК являются обязательными для населения.

 3. Утвердить мероприятия по обеспечению работ, связанных с пропуском весеннего

 половодья 2014 года (прилагается)

 4. Грунт на берегоукрепления и другие цели, брать на участке, отведенной

 администрацией сельсовета.

1. Привлечь население для выполнения работ по ремонту береговых укреплений.
2. Правлению р/колхоза «Калининский»:
	1. Противопаводковые мероприятия по защите или затопления территории,

занимаемые колхозом проводится за счет средств колхоза.

* 1. Создать материальные ресурсы на случай предотвращения и ликвидации чрезвычайной ситуации.
	2. Принять меры по укреплению гидротехнических сооружений, водооградительных валов, незамедлительно приступить к их ремонту, а при необходимости к строительству новых сооружений.
	3. Выделить необходимую технику для противопаводковых работ.
1. К противопаводковой работе привлечь индивидуальные транспортные средства

граждан (трактор, шлюпки, прицеп,лодки)

1. Главе населенных пунктов с. Лебяжье и Барановка Стамкулову А.Х., депутату

Баймухамбетову Т.Р.выявить наиболее паводкоуязвимые места по селам.

 9. Обеспечить устойчивую телефонную связь со штабом районной ЧПК и населенными

 пунктами сельсовета (Джиренчеев Б.И.)

10. Опробовать имеющийся в с. Калинино электросирену, а также во всех населенных

 пунктах установить необходимое количество звуковых сигналов.

11. При необходимости на период весеннего паводка во всех населенных пунктах

 организовать круглосуточное дежурство.

12. Обеспечить устойчивую работу паромной переправы с. Лебяжье (Пермяков Д.В. )

13. Главному специалисту МО «калининский сельсовет» Кудайбергеновой А.Х. членов

 ЧПК ознакомить под роспись.

14. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО «Калининский сельсовет»: У.И.Испусинов

**МЕРОПРИЯТИЯ**

по обеспечению работ, связанных с пропуском

весеннего половодья 2014 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Срокисполнения | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ревизия водооградительных валов и определение объемов земляных работ по досыпке и восстановлению их водооградительной способности (по паводкоуязвимым местам населенных пунктов) | 01.02.-28.02.2014 г. | Глава МО «Калининский сельсовет», члены ЧПК,ответственные лица по населенным пунктам |
| 2 | Ревизия и подготовка карьеров для проведения земляных берегоукрепительных работ | 20.02.2014г. | Глава МО «Калининский сельсовет»Ответственные лица по населенным пунктам |
| 3 | Переучет технически исправной инженерной техники для проведения берегоукрепительных работ.Определение подрядчиков, осмечивание и заключение договоров на земляные берегоукрепительные работы | 20.02.2014 г. | Глава МО «Калининский сельсовет» |
| 4 | Инвентаризация плавсредств, которые могут быть задействованы для доставки техники к месту проведения берегоукрепительных работ и к эвакуации населения из зон возможного затопления | 01.03.2014 г. | Глава МО «Калининский сельсовет» |
| 5 | Определение перечня наиболее паводковоуязвимых объектов для проведения первоочередных противопаводковых мероприятий | 20.02.2014г. | Глава МО « Калининский сельсовет»Ответственные лица по населенным пунктам |
| 6 | Разработать мероприятия и провести необходимые работы по защите материальных ценностей, зданий, сооружении, скота, кормов, удобрений, ядохимикатов от возможного затопления и подтопления | 25.03.2014г. | Глава МО « Калининский сельсовет»  |
| 7 | Обеспечить своевременный завоз необходимого количества горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и пр. | 15.02.2014г. | Глава МО « Калининский сельсовет»руководители ФАПовадминистрация колхоза « Калининский»Предприниматели  |
| 8 | Проведение инженерных берегоукрепительных работ по наиболее паводкоуязвимым местам | 15.02.-15.04.2014г. | Глава МО « Калининский сельсовет»Ответственные лица по населенным пунктам |
| 9 | Обеспечить бесперебойную работу паромной переправы с. Лебяжье | в период половодья | ГП АО «Володарское», Глава МО « Калининский сельсовет» |
| 10 | Уточнить план эвакуации из зон возможного затопления и жизнеобеспечения эваконаселения | 15.04.2014г. | Глава МО « Калининский сельсовет», Кудайбергенова А.Х.- председательэвакокомиссия |
| 11 | Уточнить наличие и техническое состояние средств доставки воды. Определить места раздачи воды. Предусмотреть доставку воды на отдаленные участки. | 25.04.2014г. | Глава муниципального образованияОтветственные лица по населенным пунктам |
| 12 | Заготовить на каждый населенный пункт по двести снопов камыша для ведения берегоукрепительных работ | 25.03.2014г. | Глава муниципального образованияОтветственные лица по населенным пунктам |
| 13 | Взять под особый контроль объекты экономики и работы, обеспечивающие их нормальную деятельность в период половодья, в том числе водозаборе насосных станций | 25.03.2014 г. | Глава МО « Калининский сельсовет»Председатель колхоза « Калининский» |
| 14 | Обеспечение устойчивой телефонной связи со штабом районной ЧПК и населенными пунктами | в период паводка | Джиренчеев Б.И. |
| 15 | Организовать работу по удержанию автодорог Калинино- Нариманово во время весеннего паводка | в период паводка | Колхоз «Калининский» Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 16 | Проведение организационной и разъяснительной работы среди населения о заблоговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | 01.02.-29.03.2014 г. | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 17 | Определения перечня первоочередных мероприятий по расчистке и дноуглублению водотоков | в предпаводковый период | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 18 | Разработка и утверждению планов мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | 30.01.2014 г. | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 19 | Создание мобильных групп для ликвидации прорыва берегоукрепительных валов | по решению ЧПК при администрации МО «Калининский сельсовет» | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 20 | Подготовка пунктов временного размещения населения, эвакуируемого из затопляемых мест, развертывание и организация их работы при осложнении паводковой обстановки  | на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ) при администрации МО «Калининский сельсовет» | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 21 | Своевременное оповещение и информирование населения и руководителей объектов экономики через средства массовой о складывающейся водохозяйственной обстановке и результатах противопаводковых мероприятий. | постоянно | Администрация МО «Калининский сельсовет» |
| 22 | Развертывание и организация работы дополнительных гидропостов в наиболее паводкоуязвимых населенных пунктах | по решению ЧПК при администрации МО «Калининский сельсовет»  | Глава МО «Калининский сельсовет»Ответственные по населенным пунктам |
| 23 | Подготовка и предстваление в ЧПК при правительстве Астраханской области отчетных материалов по целевому использованию финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на проведение противопаводковых мероприятий | в тридцатидневный срок после поступления финансовых средств на счет для использования по назначению | Глава МО «Калининский сельсовет» |
| 24 | Организовать и обеспечить руководство и контроль за своевременным выполнением намеченных противопаводковых мероприятий | постоянно | Глава МО « Калининский сельсовет», ЧПК |

Верно: